| CONSORCIO AMBIENTAL BARRANCA | HOJA DE CAMPO DIARIA Avance de limpieza y rocería – Monitor(a) Ambiental Comuna 2 | NIT 902.087.624-1 Hoja No.: ________ Fecha: ____/____/______ |
| --- | --- | --- |

Un registro por frente y por jornada. Los temas de SST (EPP, charlas, incidentes) se diligencian en los formatos propios de SST.

1. DATOS DE LA JORNADA

| Monitor(a) |  | Responsable de obra |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Caño / sector |  | Tramo trabajado (de – a) |  |
| Hora inicio – cierre |  | Clima | Sol ☐ Nublado ☐ Lluvia ☐ |

2. ASISTENCIA DE LA CUADRILLA

| No. | Nombre | ✓ | No. | Nombre | ✓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 6 |  |  |
| 2 |  |  | 7 |  |  |
| 3 |  |  | 8 |  |  |
| 4 |  |  | 9 |  |  |
| 5 |  |  | 10 |  |  |

Total asistentes: ______ de 10

3. AVANCE DIARIO POR ACTIVIDAD

Rendimiento (%) = Ejecutado ÷ Programado × 100.   Acumulado = total del tramo hasta hoy.

| Actividad | Unidad | Abscisa (de – a) | Programado hoy | Ejecutado hoy | Rend. (%) | Acumulado tramo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rocería (corte de maleza y pasto) | m² |  |  |  |  |  |
| Limpieza margen izquierda | m |  |  |  |  |  |
| Limpieza margen derecha | m |  |  |  |  |  |
| Limpieza del canal / cauce (cuando sea posible) | m |  |  |  |  |  |
| Retiro de material vegetal (ramas, troncos, buchón) | m³ / bolsas |  |  |  |  |  |
| Retiro de residuos sólidos | m³ / bolsas |  |  |  |  |  |
| Destape de alcantarillas, box o tuberías | und |  |  |  |  |  |
| Otra: |  |  |  |  |  |  |

¿Se cumplió la meta del día?  Sí ☐  No ☐   ¿Por qué no?: ____________________________________________________________

4. OBSERVACIONES GENERALES

Cómo quedó el frente, novedades del día y qué queda pendiente para mañana

5. FIRMAS

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Monitor(a) ambiental |  |  |
| Responsable de obra |  |  |